

**The Code of Duty**

Journal de travail

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Date | Tâche |  |
| **24.01.2022** | **Début Sprint1** |  |
| 25.01.2022 | **Sprint Planning :** Insertion items SpritnBacklog, US, DoR, DoD |  |
| 26.01.2022 | **Daily :** Répartition des tâches |  |
| 27.01.2022 | Config. Environment de travail VS 2022, .NET6, Postman, SQL Server, SQLite |  |
| 27.01.2022 | Formation groupe à Github : <https://youtu.be/ID1S7eVciPs> (vidéo privée) |  |
| 01.01.2022 | **Daily :** Quel techno pour le backend et les tests unitaires |  |
| 01.01.2022 | Elaboration MCD, MLD |  |
| 02.02.2022 | **Daily :** Suivi avancement / questionnements |  |
| 02.02.2022 | Configuration .GitIgnore |  |
| 02.02.2022 | Création solution base AppMobile (Xamarin.Forms) |  |
| 03.02.2022 | Design arborescence application |  |
| 04.02.2022 | Création solution Tests unitaires |  |
| 04.02.2022 | **Daily :** (Sprint)**Backlog Refinement** |  |
| 09.02.2022 | Formation groupe aux APIRest : <https://youtu.be/x7siSPm4I4A> (vidéo privée) |  |
| 10.02.2022 | **Daily :** Tâches et rôles |  |
| 11.02.2022 | Création solution Backend |  |
| 12.02.2022 | Dev. Model / Controller CRUD Menus Backend |  |
| 12.02.2022 | Implémentation de la base de donnée SQLite |  |
| 13.02.2022 | **Review de Sprint** |  |
| 14.02.2022 | Bouton de navigation app. mobile |  |
| 14.02.2022 | Lister les menus via API dans app.mobile |  |
| 14.02.2022 | **Rétrospective de Sprint** |  |
| 14.02.2022 | Remise Rapport de Travail + Journal de Travail |  |